## Slide 1: “Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Proyectos Informáticos en ZOFRI S.A.”
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Memoria para optar al Título
“Ingeniero Civil Industrial Mención Gestión”
Estudiantes
Mauricio Cámara Molina
Manuel Garay Riquelme
Iquique – Chile
Diciembre 2018
Profesor Patrocinante
Jaime Lam Moraga
Profesor Colaborador
Andrés Pulgar Seguel

## Slide 2: Objetivos General y Específicos
Objetivos
Elaborar un Manual de Buenas Prácticas
para el Desarrollo de Proyectos Informáticos
en ZOFRI S.A.
Identificar los factores críticos que influyen en las buenas prácticas del área bajo estudio
Desarrollar los elementos centrales del Manual de Buenas Prácticas
Proponer un
plan de implementación del Manual de Buenas Prácticas

## Slide 3: Reseña de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
1973
  1ª Junta de Administración y Vigilancia de la Zona Franca
1975
  En junio nace Zofri, con el DL 1055
1978
  Zofri se traslada a Barrio el Colorado
1989
  Cesa sus actividades la Junta de Administración
  y Vigilancia de Zofri
1990
  Nace ZOFRI S.A. con un contrato de Concesión con el Estado por 40 años
2018
  Gestiones para extender contrato de
  Concesión (actual expira en 2030)

## Slide 4: Reseña de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio

## Slide 5: Modelo de Negocios de Zona Franca
Situación Bajo Estudio
China
USA
Japón
Corea
Hong Kong
Bolivia
Paraguay
Perú
Chile
Del Mundo a Latinoamérica
por ZOFRI
De Latinoamérica al Mundo
por ZOFRI

## Slide 6: Actividad de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
Administración y Explotación de la Zona Franca de Iquique
466 hectáreas,
en 5 unidades de negocio distintas
Ventas año 2017
4.012
Millones de Dólares
Posee una localización geográfica estratégica
Desde 1990, entrega el 15% de sus ingresos brutos
Acceso a Puertos, Aeropuertos y Carreteras
Beneficios tributarios, aduaneros, de CORFO, Bonificación a mano de obra
Permite la operación a más de 2.000 Empresas Usuarias
Genera 36.000 Empleos

## Slide 7: Aspectos Estratégicos de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
  Confianza
  Respeto
  Creatividad
  Integridad
  Vocación
  Compromiso
Valores
Ser la más eficiente y sostenible plataforma de negocios de Sudamérica, con las mejores oportunidades y soluciones para sus clientes: usuarios y visitantes
Visión
Gestionar y liderar una plataforma de servicios para facilitar negocios en Sudamérica, aportando el conocimiento y la experiencia para entregarles a nuestros clientes: usuarios y visitantes, la mejor combinación de factores, procesos y soluciones, que satisfagan sus necesidades, teniendo como pilar fundamental el sentido de ética en los negocios y asumiendo un alto compromiso con la generación de valor para accionistas, clientes, colaboradores, comunidad y entorno
Misión
Memoria
2017

## Slide 8: Estructura Organizacional de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
Directores: 7
Gerentes: 6
Ejecutivos: 12
Dotación: 295
Directorio
Gerencia General
Gerencia de Asuntos Legales
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Subgerencia de Auditoría
Subgerencia de Asuntos Corporativos y Comunic.
Subgerencia de Seguridad
Subgerencia de Personas
Gerencia Comercial
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Adm. y Finanzas

## Slide 9: Descripción de la problemática
Situación bajo estudio
Proyectos informáticos con resultados inciertos
Proyectos abortados obligando
a su reformulación
Plazos y presupuesto fuera de lo planificado
Expectativas insatisfechas (producto final con defectos)
Se requiere de una guía como apoyo para la gestión de
proyectos informáticos
Diseñar un plan de implementación para el Manual de Buenas Prácticas

## Slide 10: Metodología
Desarrollo
Identificación de los
Factores Críticos
Desarrollo del Manual de
Buenas Prácticas
Plan de Implementación del
Manual de Buenas Prácticas
Revisión de Proyectos Ejecutados
Recoger opinión de Expertos
Factores Críticos para ZOFRI S.A.
Diseño de la Estructura
Construcción de los Contenidos
Validación dentro de ZOFRI S.A.
Definición de las actividades
Estimación de esfuerzo en HH y $

## Slide 11: Resultados: Factores Críticos
Desarrollo
Inicialización
Dirección
Planificación
Aseguramiento de la Calidad
Personas
Gestión de los Riesgos
Revisión de Antecedentes Históricos
Consultas a Expertos y
Usuarios Finales
Determinación de los Factores Críticos

## Slide 12: Resultados: Manual de Buenas Prácticas
Desarrollo
Estructura del Manual de Buenas Prácticas
Contenido del Manual
Validación del Documento
Factor Crítico | Prácticas
Inicialización | 9
Dirección | 5
Planificación | 8
Aseguramiento de la Calidad | 6
Personas | 8
Gestión de los Riesgos | 7
43

## Slide 13: Resultados: Plan de Implementación
Desarrollo
Presentación del Manual
Socialización
Marcha
Blanca
Definición de Política
10 Semanas
$ 3.611.250

## Slide 14: Con relación a Objetivos Específicos (1/3)
Conclusiones
Identificar los factores críticos que influyen en las Buenas Prácticas del área bajo estudio
Estudio de modelos y estándares fue relevante la focalización de
los antecedentes históricos
Factores identificados y completamente validados por
la organización

## Slide 15: Con relación a Objetivos Específicos (2/3)
Conclusiones
Desarrollar los elementos centrales
del manual de buenas prácticas
Creación de Documentos sin precedentes en la organización
Generación de oportunidad para construir otros manuales, que cubran todo tipo de proyectos

## Slide 16: Con relación a Objetivos Específicos (3/3)
Conclusiones
Proponer un
plan de implementación del Manual
de Buenas Prácticas
Permite acelerar el proceso de aprendizaje sobre la gestión de
los factores críticos
El enfoque en los factores críticos, sostendrá en el tiempo a las buenas prácticas

## Slide 17: Conclusión General
Conclusiones
Elaborar un Manual de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Proyectos Informáticos en ZOFRI S.A.
Recibido, Revisado y Validado Íntegramente

## Slide 18: Aportes
Conclusiones
Nueva herramienta para la gestión de proyectos
Oportunidad para cubrir otro tipo de Proyectos
Definición de Factores Críticos transversales
Desarrollo de Carrera (Nuevos Jefes de Proyectos)
Oportunidad de Crecer en la Eficiencia
mediante el Aprendizaje

## Slide 19: “Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Proyectos Informáticos en ZOFRI S.A.”
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Memoria para optar al Título
“Ingeniero Civil Industrial Mención Gestión”
Estudiantes
Mauricio Cámara Molina
Manuel Garay Riquelme
Iquique – Chile
Diciembre 2018
Profesor Patrocinante
Jaime Lam Moraga
Profesor Colaborador
Andrés Pulgar Seguel