## Slide 1: “Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Proyectos Informáticos en ZOFRI S.A.”
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Memoria para optar al Título
“Ingeniero Civil Industrial Mención Gestión”
Estudiantes
Mauricio Cámara Molina
Manuel Garay Riquelme
Iquique – Chile
Diciembre 2018
Profesor Patrocinante
Jaime Lam Moraga
Profesor Colaborador
Andrés Pulgar Seguel

## Slide 2: Objetivos General y Específicos
Objetivos
Elaborar un Manual de Buenas Prácticas
para el Desarrollo de Proyectos Informáticos
en ZOFRI S.A.
Identificar los factores críticos que influyen en las buenas prácticas del área bajo estudio
Desarrollar los elementos centrales del manual de buenas prácticas
Proponer un
plan de implementación del manual de buenas prácticas

## Slide 3: Reseña de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
1973
  1ª Junta de Adm. y Vigilancia de la Zona Franca
1975
  En junio nace Zofri, con el DL 1055
1978
  Zofri se traslada a Barrio el Colorado
1989
  Cesa sus actividades la Junta de Administración y Vigilancia de Zofri
1990
  Nace ZOFRI S.A., con un contrato de Concesión con el Estado por 40 años

## Slide 4: Modelo de Negocios de Zona Franca
Situación Bajo Estudio
China
USA
Japón
Corea
Hong Kong
Bolivia
Paraguay
Perú
Chile
Del mundo a
Latinoamérica
por ZOFRI
Latinoamérica
Al mundo a
por ZOFRI

## Slide 5: Actividad de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
Administración y Explotación de la Zona Franca de Iquique
466 hectáreas, en 5 unidades de negocio distintas
Permite la operación a más de 2.000 empresas usuarias
Desde 1990, entrega el 15% de sus ingresos brutos
Genera 36.000 empleos
Ventas año 2017: 4.012 millones de dólares
Beneficios tributarios, aduaneros, de CORFO, Bonificación a la mano de obra
Posee una Localización geográfica estratégica
Infraestructura transporte complementaria de Puertos, Aeropuertos y Carreteras

## Slide 6: Ubicación de ZOFRI S.A.
El grueso de las instalaciones de ZOFRI S.A. y su personal se encuentran ubicados al norte de la cuidad de Iquique, en el sector denominado “El Colorado”.
En este lugar encontramos el Centro de Negocios Mayoristas” (Recintos Amurallados I y II y Barrio Industrial de la Zona Franca), el Centro Logístico ZOFRI (CLZ) y el Mall ZOFRI.
Situación Bajo Estudio

## Slide 7: Aspectos Estratégicos de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
  Confianza
  Respeto
  Creatividad
  Integridad
  Vocación
  Compromiso
Valores
Ser la más eficiente y sostenible plataforma de negocios de Sudamérica, con las mejores oportunidades y soluciones para sus clientes: usuarios y visitantes
Visión
Gestionar y liderar una plataforma de servicios para facilitar negocios en Sudamérica, aportando el conocimiento y la experiencia para entregarles a nuestros clientes: usuarios y visitantes, la mejor combinación de factores, procesos y soluciones, que satisfagan sus necesidades, teniendo como pilar fundamental el sentido de ética en los negocios y asumiendo un alto compromiso con la generación de valor para accionistas, clientes, colaboradores, comunidad y entorno
Misión

## Slide 8: Estructura Organizacional de ZOFRI S.A.
Situación Bajo Estudio
Directores: 7
Gerentes: 6
Ejecutivos: 12
Dotación: 295
Directorio
Gerencia General
Gerencia de Asuntos Legales
Gerencia de Planificación y Desarrollo
Subgerencia de Auditoría
Subgerencia de Asuntos Corporativos y Comunic.
Subgerencia de Seguridad
Subgerencia de Personas
Gerencia Comercial
Gerencia de Operaciones
Gerencia de Adm. y Finanzas

## Slide 9: Problemática: ¿Por qué esta memoria?
Situación Bajo Estudio
Riesgos permanentes que afectan los resultados esperados de los proyectos
Ausencia de un manual que permita a ZOFRI S.A. mejorar la gestión de sus proyectos informáticos

## Slide 10: Problemática
Situación Bajo Estudio
¿Cuál es la necesidad?
Se requiere de guías formales como apoyo a los ejecutivos de ZOFRI S.A. para la gestión de proyectos informáticos
Contar con un manual de buenas prácticas aplicables a elaboración, gestión y desarrollo de proyectos informáticos
Diseñar y ejecutar un plan de implementación del manual de buenas prácticas

## Slide 11: Metodología
Desarrollo
Consultar la opinión de expertos en el área de proyectos informáticos
Metodologías y modelos de buenas prácticas en la dirección de proyectos en general
Recabar Información histórica de proyectos informáticos realizados en ZOFRI S.A.

## Slide 12: Resultados: Factores Críticos
Desarrollo
Inicialización
Dirección
Planificación
Aseguramiento de la Calidad
Personas
Gestión de los Riesgos
Revisión de Antecedentes Históricos
Consultas a Expertos y
Usuarios Finales
Determinación de los Factores Críticos

## Slide 13: Resultados: Manual de Buenas Prácticas
Desarrollo
Estructura del Manual de Buenas Prácticas
Contenido del Manual
Validación del Documento
Factor Crítico | Prácticas
Inicialización | 9
Dirección | 5
Planificación | 8
Aseguramiento de la Calidad | 6
Personas | 8
Gestión de los Riesgos | 7
43

## Slide 14: Resultados: Plan de Implementación
Desarrollo
Presentación del Manual
Socialización
Marcha
Blanca
Definición de Política
10 Semanas
$ 3.611.250

## Slide 15: Con relación a Objetivos Específicos (1/3)
Conclusiones
Identificar los factores críticos que influyen en las Buenas Prácticas del área bajo estudio
Estudio de modelos y estándares fue relevante la focalización de
los antecedentes históricos
Factores identificados y completamente validados por
la organización

## Slide 16: Con relación a Objetivos Específicos (2/3)
Conclusiones
Desarrollar los elementos centrales
del manual de buenas prácticas
Creación de Documentos sin precedentes en la organización
Generación de oportunidad para construir otros manuales, que cubran todo tipo de proyectos

## Slide 17: Con relación a Objetivos Específicos (3/3)
Conclusiones
Proponer un
plan de implementación del manual
de buenas prácticas
Permite acelerar el proceso de aprendizaje sobre la gestión de
los factores críticos
El enfoque en los factores críticos, sostendrá en el tiempo a las buenas prácticas

## Slide 18: Conclusión General
Conclusiones
Elaborar un Manual de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Proyectos Informáticos en ZOFRI S.A.
Recibido, Revisado y Validado Íntegramente

## Slide 19: Aportes
Conclusiones
Nueva herramienta para la gestión de proyectos
Oportunidad para cubrir otro tipo de Proyectos
Definición de Factores Críticos transversales
Desarrollo de Carrera (Nuevos Jefes de Proyectos)
Oportunidad de Crecer en la Eficiencia
mediante el aprendizaje

## Slide 20: “Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para el Desarrollo de Proyectos Informáticos en ZOFRI S.A.”
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Memoria para optar al Título
“Ingeniero Civil Industrial Mención Gestión”
Estudiantes
Mauricio Cámara Molina
Manuel Garay Riquelme
Iquique – Chile
Diciembre 2018
Profesor Patrocinante
Jaime Lam Moraga
Profesor Colaborador
Andrés Pulgar Seguel